АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2015 г.	№16

Об утверждении плана-графика

В соответствии с Федеральным законом №89-Фз от 24.06.1998 г., приказом Минприроды России от 30.09 2011 №792, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3, Уставом Новоключевского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «План-график по по включению объектов размещения и утилизации отходов расположенных на территории Новоключевского сельсовета Купинского района НСО в государственный реестр объектов размещения отходов.» (приложение 1).

- Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоключевского сельсовета	П.Н. Панина

Е.Н. Медведева 27-438

Приложение 1

Утверждён постановлением

администрации Новоключевского сельсовета

№16 от «16 » февраля 2015г.

План - график мероприятий по включению объектов размещения и утилизации отходов расположенных на территории Новоключевского сельсовета Купинского района НСО в государственный реестр объектов размещения отходов.

| № п/п | необходимые мероприятия | работы необходимые для выполнения мероприятий | сроки исполнения | стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перевод земельных участков из категории земли сельхозназначения, в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | подготовка и направление ходатайства о переводе земельных участков из категории в категорию. Получение распоряжению администрации Новосибирской области о переводе земельного участка из одной категории в другую. Внесение в правоустанавливающие документы изменений на основании данного распоряжения | апрель 2015г |  |
| 2 | обустройство существующих объектов размещения твёрдых бытовых отходов на территории Рождественского с/с, согласно целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Рождественского сельсовета Купинского района на 2012-2016 г.» | устройство канав, ограждений, установка указателей обозначающих места размещения отходов.. | 2012-2016 г. | 34 тыс.руб |
| 3 | . получение заключения государственной экспертизы проведенной Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды. | подготовить и подать ходатайство в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, получение заключения государственной экспертизы с целью включения в пакет документов для перевода земель из одной категории в другую. | март 2015 г. |  |
| 4 | инвентаризация объектов в соответствии с Правилами утверждёнными приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. №49 | произвести сбор и обработку информации по объектам размещения отходов, составить характеристику по каждому объекту размещения отходов | июль 2015 г. |  |
| 5 | Постановка объектов размещения отходов на учет в Государственный реестр объектов размещения отходов. | подача характеристик составленных на основании инвентаризации по каждому объекту размещения отходов в территориальный орган Росприроднадзора для включения в Государственный реестр объектов размещения отходов. | август 2015 г. |  |