СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: Разработано:

Управление Роспотребнадзора Глава Новоключевского сельсовета Директор МУП ЖКУ

По Новосибирской области Купинского района Новоключевское

В Карасукском районе Новосибирской области Купинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Василенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Н. Панина \_\_\_\_\_\_\_В.Н. Завьялов

**План**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории Новоключевского сельсовета на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | |  | |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция системы водоснабжения** | | | | | | |  |  | |  |
| 1. | Обваловка водонапорных башен |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,35 |
| 2. | Обваловка и очистка от травы и мусора водозаборных скважин |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 60,0 |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей в селе Новоключи 2,5 км, д. Красный Кут – 3 км |  |  |  | 5000 |  | 7000 |  | | 12000 |
| 4. | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | | 600,00 |
| 5. | Дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) |  | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 165,0 |
| 6. | Строительство модульной установки водоподготовки в с. Новоключи |  |  |  |  | 2125,0 |  |  | | 2125,0 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | **14950,35** |