**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.12.2021 № 104**

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышения энергетической

эффективности на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области, администрация Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» (Приложение №1).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы **«**Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании администрации Новоключевского сельсовета «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Новоключевского сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоключевского сельсовета М.В.Лымарь

Приложение №1

к постановлению администрации

Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области

№ 104 от 29.12.2021г.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Энергосбережение и повышения энергетической**

**эффективности на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»**

С.Новоключи

2021

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2026 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Снижение расходов бюджета Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области на энергоснабжение муниципальных зданий |
| Задачи Программы | -обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области  - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области ;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Целевые показатели  ( индикаторы)  Программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;  - доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %  - снижение расходов на энергоносители на 10%;  - количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;  - количество установленных приборов учета электроэнергии, водосчетчика. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2026 |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на  2022 – 2026 годы за счет бюджета поселения составляет  150,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2022 год – 50,0тыс. руб.  2023 год – 50,0 тыс.руб.  2024 год – 25,0 тыс. руб.  2025 год -25 тыс. руб.  2026год - 0 тыс. руб.  Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 150,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации:  2022 год - 50,0тыс. руб.  2023 год – 50,0 тыс.руб.  2024 год – 25,0 тыс. руб.  2025 год - 25 тыс. руб.  2026год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | - снижения объемов потребления энергетических ресурсов;  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области и Совет депутатов Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области |

**Общие положения**

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации :

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Новоключевского сельсовета разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Новоключевского сельсовета, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии, водопотреблении. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

**2. Цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программ**

Целью муниципальной Программы является :

Снижение расходов бюджета Новоключевского сельсовета на энергоснабжение муниципальных зданий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета;

- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета ;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета.

**Перечень целевых показателей муниципальной Программы**

В результате реализации программных мероприятий произойдет следующее:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %;

- доля объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения %

- снижение расходов на энергоносители на 10%;

-количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы, шт.;

- количество установленных приборов учета электроэнергии, водосчетчика.

**Сроки реализации муниципальной Программы:**

2022-2026 годы.

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.  
  
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.  
  
Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- снижения объемов потребления энергетических ресурсов на 10%;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет 10%.

**3.Информация о финансовом обеспечении и реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета сельского поселения**

Общий объем финансирования Программы на   
2022 – 2026 годы за счет бюджета поселения составляет  150,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2022 год – 50,0тыс. руб.

2023 год – 50,0 тыс.руб.

2024 год – 25 тыс. руб.

2025 год -25 тыс. руб.

2026 год- 0 тыс. руб.

Из них за счет собственных доходов бюджета поселения 150,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации:

2022 год - 50,0тыс. руб.

2023 год – 50,0 тыс.руб.

2024 год – 25тыс. руб.

2025 год - 25 тыс. руб.

2026 год- 0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

Объем финансового обеспечения муниципальной Программы приведены в приложении № 3.

**4.** **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:

- Существенное снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области;

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Сохранение и расширение потенциала экспорта энергетических ресурсов и доходной части муниципального бюджета за счет сокращения неэффективного потребления энергии на внутреннем рынке.

Программой предусмотрена реализация основного мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения на территории Новоключевского сельсовета Купинского района Новосибирской области », которое включает в себя следующее направление расходования: «Энергосбережение».

Данное направление расходования предусматривает:

- оплату уличного освещения;

- оплату процента экономии денежных средств по факту реализации мероприятий программы.

**5.Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.**

**1.Этап** (2022год):

1.1 Проведение обследования объекта на предмет:

-выявление аварийных кронштейнов подвеса уличных светильников;

-определение общего количества меняемых светильников;

-определение дополнительных мероприятий необходимых для модернизации уличного освещения;

1.2. Выполнение работ по замене светильников РКУ с лампами ДРЛ на светодиодные светильники, с заменой аварийных кронштейнов подвеса светильников.

1.3. Установка дополнительных светильников на улицах Новоключевского сельсовета в местах с недостаточной освещенностью.

1.4. Выполнение пуско-наладочных работ.

**2. Этап** (2022-2026 год):

1. Достижение размера экономии по оплате использования энергетических ресурсов.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя ( индикатора) | | | | | | |
| Отчетный 2020год | Оценочный 2021год | Плановый период | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество установленных водосчетчиков | шт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| 2. | снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новоключевского сельсовета | Уменьшение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение доли объема потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме водопотребления, потребляемой (используемой) администрацией сельского поселения | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения | снижение расходов на энергоносители | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
|  | количество замененных ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие лампы | Шт | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 |

### Приложение 2к Программе

### СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Объект и единица наблюдения <2> | Охват единиц в совокупности <3> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | % | Отношение объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | годовая, на дату | Доээ=  (Кээпу/Коээ)\*100% | Кээпу- количество электроэнергии потребленной по приборам учета  Коээ- общее количество потребленной электроэнергии | 4 | Электроэнергия потребленная в здании администрации | 1 | Специалист по бюджету |
| 3. | снижение расходов на энергоносители | % | Отношение расходов на электрическую энергию к расходам на элетроэнергию в 2019г | годовая, на дату | Дээ=  (Крээ/Кээ2019)\*100% | Крээ- количесттво расходов на электроэнергию  Кээ2019- количество расходов на электроэнергию в 2019г | 4 | Расходы на элетроэнергию | 1 | Специалист по бюджету |
| 4 | количество замененных ламп освещения на светодиодны | шт | Количество замененных светильников | Годовая на дату | Количество замененных светильников | Количество замененных светильников | 4 | светильники | 1 | Специалист по бюджету |
| 5 | Количество установленных приборов учета электроэнергии | шт | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Годовая на дату | Количество установленных приборов учета электроэнергии | Количество установленных приборов учета электроэнергии | 4 | Прибор учета электроэнергии | 1 | Специалист по бюджету |
| 6 | Количество установленных водосчетчиков | Шт | Количество установленных водосчетчиков | Годовая на дату | Количество установленных водосчетчиков | Количество установленных водосчетчиков | 4 | водосчетчик | 1 | Специалист по бюджету |

<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 –фактические данные . При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.  
<2> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.  
<3> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение № 3к Программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник | Источник финансового обеспечения |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | Итого  Тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 25 | 25 | 0 | 150,0 |
| собственные доходы бюджета поселения | 50,0 | 50,0 | 25 | 25 | 0 | 150,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета<\*> |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель  Администрация Новоключевского сельсовета | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 25 | 25 | 0 | 150,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |  |  |  |

<\*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств